ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ....................... roku w Borku Wlkp., pomiędzy Gminą Borek Wlkp. z siedzibą ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. reprezentowaną przez:

Burmistrza Borku Wlkp. – Marka Rożka

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy - Mirosławy Kozłowskiej

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.......................... z siedzibą......................................, reprezentowaną przez:

..............................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w postępowaniu  przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego.

#### § 1

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osówiec

- Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z projektem technicznym i złożoną ofertą przetargową, które stanowią integralne części niniejszej umowy.

- Roboty budowlane określone w ust. 1 zostaną wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przepisami prawa budowlanego.

## § 2

- Zgodnie z przepisami art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego oraz  art. 143 d ustawy Prawo zamówień  publicznych strony ustalają co następuje:

- Wykonawca wykona …………….następujący zakres robót budowalnych:

- Podwykonawca ………………wykona następujący zakres robót budowlanych ……………..

- Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany jest przedstawić  zamawiającemu projekt umowy lub  jej zmiany z podwykonawcą celem jego akceptacji. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy ma prawo zgłosić uwagi do przedłożonego projektu umowy z podwykonawcą lub sprzeciw do tego projektu. Nie zgłoszenie uwag lub sprzeciwu w terminie 7 dni oznacza , iż zamawiający nie ma uwag do przedłożonego projektu umowy wykonawcy z podwykonawcą lub jej zmiany.

- Po zawarciu umowy z podwykonawcą wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany zawartej z podwykonawcą w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Wykonawca zobowiązany jest również przedstawić zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych  umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi związane z przedmiotem zamówienia, oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

§ 3.

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ........................ PLN (słownie: .............................................. złotych ....../100),
a z 23% podatkiem VAT .......................................... (słownie: ................................/100) zgodne ze złożoną ofertą z dnia ................................

- Wartość robót budowlanych nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 2 pkt 3, 4 i 5 umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

- Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót oraz  kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem postanowień § 5.

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni na podstawie faktury VAT. Faktura powinna być wystawiona na: Gmina Borek Wielkopolski, ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp., NIP: 696-175-03-66.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót podpisany i zatwierdzony przez przez Zamawiającego z uwzględnieniem postanowień § 5.

- Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 7, 8 i 9.

- Należność za roboty wykonane przez Podwykonawcę będzie płatna  w drodze przekazu (art. 9211 Kodeksu cywilnego) bezpośrednio na jego konto podane na fakturze wystawionej przez Podwykonawcę. Do faktury VAT Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej przez Wykonawcę, Wykonawca dołączy protokół wykonanych przez Podwykonawcę robót, potwierdzony przez  Zamawiającego oraz przez Wykonawcę wg  wzoru przekazu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcy w trybie określonym w ust. 4 zwalnia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokości zapłaconej kwoty.

- W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku, o którym mowa w ust. 7 umożliwiające bezpośrednią zapłatę Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, na żądanie Podwykonawcy Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za zwłokę) przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy na dostawy lub usługi związane z przedmiotem zamówienia. Żądanie zapłaty winno być uzupełnione o fakturę oraz dokumenty potwierdzające wykonanie robót, prac lub dostaw przez Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- łożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej kwoty lub podmiotu, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy jeżeli wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o której mowa w ust. 8 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia, 
o którym mowa w ust. 1.

- Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

## § 4

1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego:

  - Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane doświadczenie i kwalifikacje niezbędne
do prawidłowego wykonania umowy oraz zobowiązuje się do:

    - wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355  kodeksu Cywilnego;

    - informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy
na każde żądanie Zamawiającego.

  - nadzór z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: ........................

  - Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie: ............................

  - zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa
z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

2. Obowiązki Zamawiającego:

  - Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania projektu budowlanego 
i terenu budowy w terminie do dnia .............................

  - po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

3. Obowiązki wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

- ze złożoną ofertą, w tym kosztorysem ofertowym i ze specyfikacją techniczną;

- zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania:

  - pisemnie Zamawiającego – za pośrednictwem inspektora nadzoru o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość wg kosztorysu ofertowego.

  - o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia
za umowny zakres robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

- w przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją techniczną, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia terenu budowy,

- oznakowania terenu budowy,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót lub ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

- dokonania uzgodnień uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

4. Zapewnienie bezpieczeństwa:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy,

- w przypadku wystąpienia prac niebezpiecznych dla otoczenia, należy informować z wyprzedzeniem 3-dniowym Zamawiającego,

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi wykonawca.

5. Ubezpieczenie:

- Wykonawca w imieniu swoim i Zamawiającego zapewni polisę ubezpieczeniową na prowadzone roboty, o których mowa  § 1 ust. 1,

- polisa oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez wykonawcę przedstawione do akceptacji Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia robót budowlanych podaną w umowie i następnie przedstawione na żądanie Zamawiającego,

- obie strony muszą przestrzegać wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej.

§ 5

      - Termin rozpoczęcia robót nastąpi dnia ....................................

      - Termin zakończenia prac i wykonania przedmiotu umowy nastąpi ...............................

      - Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

      - Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Zamawiającemu teren budowy wraz z wykonanym przedmiotem umowy.

      - Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego po dniu doręczenia pisma.

§ 6

1. Protokół odbioru końcowego:

- po zakończeniu robót Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną, powykonawczą,

- protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik robót budowlanych (prowadzony przez kierownika budowy),

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokoły badań i sprawdzeń,

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz netto (bez podatku VAT).

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

            - Wady ujawnione w trakcie odbioru:

- jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania  przedmiotu umowy po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 7

Wykonanie wskazówek i poleceń inwestora.  Wykonawca zobowiązuje się do:

  - stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

  - przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy.

§ 8

            - Wykonawca udziela ........ - miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.

            - Zamawiający powiadomi Wykonawcę o ujawnionych usterkach w terminie 3 dni od ich ujawnienia.

            - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

            - Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

§ 9

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 10

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

2. Kary będą naliczane w następujących wypadkach w wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rękojmi – w wysokości – 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia od terminu ustalonego na usunięcie wad,

- odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 2 ust 1 umowy,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy,

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane  lub projektu zmiany takiej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy,

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy,

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 2 ust 1 umowy.

3. Zamawiający sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

# § 11

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ................ PLN (słownie: ............................../100), co stanowi 6 % całkowitej wartości umowy, dostarczone będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości oraz w walucie, w której jest płatna kwota umowy. Zabezpieczenie wykonania umowy wniesione zostało w ................................

      - Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

      - Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

- 70% w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym,

- pozostałe 30 % nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady .

4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót  i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 12

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określił następujące warunki takich zmian:

  - termin wykonania robót określony w umowie może ulec wydłużeniu w przypadku:

- opóźnienia zamawiającego w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu jego przekazania określonego w umowie. W takim przypadku przesunięcie terminu zakończenia robót budowlanych może nastąpić o taką samą ilość dni, na wniosek wykonawcy,

- wystąpienia tzw. sił wyższych (huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby trzecie nie związane z wykonawcą itp.) zupełnie niezależnych od wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie robót w ustalonym w umowie terminie. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej,

- wystąpienia konieczności udzielenia zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie stanie się konieczne, czego nie można było wcześniej przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych warunkujących dalsze prowadzenie robót na zadaniu podstawowym,

- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, w tym w szczególności konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień mogących spowodować wstrzymanie robót, konieczności wykonania prac archeologicznych mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, stwierdzenia błędów w dokumentacji projektowej, których usuniecie będzie skutkować koniecznością konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmiany projektu. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek wykonawcy może ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni przerwy w realizacji robót,

  - termin wykonania robót  określony w umowie może ulec skróceniu w przypadku:

    - gdy wykonawca zakończy roboty przed terminem, a zamawiający na wniosek wykonawcy zgodzi się odebrać te roboty wcześniej niż planował;

    - gdy zmiana terminu wykonania robót tj. skrócenie terminu wykonania jest korzystna dla zamawiającego. W takiej sytuacji zmiana terminu określonego w umowie jest możliwa wówczas gdy o skrócenie terminu wnioskował zamawiający, a wykonawca wyraził zgodę na zakończenie robót przed terminem;

  - zmiana zakresu robót i ustalonego na podstawie wybranej oferty wynagrodzenia może nastąpić w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót  będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót, który był podstawą obliczenia ceny oferty. Wówczas określone w umowie wynagrodzenie kosztorysowe zostanie proporcjonalnie zmienione (zmniejszone lub zwiększone) przy zachowaniu cen jednostkowych i składników cenotwórczych przedstawionych w kosztorysie ofertowym wykonawcy;

  - zmiana zakresu robót i ustalonego na podstawie wybranej oferty wynagrodzenia może nastąpić również w przypadku zaniechania wykonania części robót określonych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót, który był podstawą obliczenia ceny oferty, jeżeli zmiana taka podyktowana zostanie okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

  - zmiana zakresu robót i ustalonego na podstawie wybranej oferty wynagrodzenia może nastąpić w przypadku zaniechania wykonania części robót określonych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót, który był podstawą obliczenia ceny oferty i wykonania w ich miejsce innych robót tzw. robót zamiennych. Zmiana taka jest możliwa jedynie w przypadku gdy wykonanie robót zamiennych nie będzie miało wpływu na  wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy;

  - postanowienia zawartej umowy w zakresie udziału podwykonawców (jeżeli wykonawca przewidywał powierzenie części zamówienia do wykonania podwykonawcom) w realizacji zamówienia mogą ulec zmianie w przypadku:

    - zmiany podwykonawców i powierzenia części zamówienia nowym podwykonawcom,

    - rezygnacji z udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.

- Zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy dopuszczalna jest jedynie w okolicznościach wymienionych w ust. 2

- Dopuszczalne są zmiany nieistotnych postanowień umowy rozumianych w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienia czy też na wynik postępowania.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej  (aneksem).

- W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 13

      - Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich  pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

            - Prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy:

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego  w niniejszej umowie,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

  - w przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego (inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym  na koszt strony, która odstąpiła do umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

            - Poza okolicznościami określonymi w ust. 1 i 2 Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od realizacji Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia Umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z Umowy.

            - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 14

            - Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane faksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

            - Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery faksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer faksu, Strony uznają za doręczone.

            - Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

§ 15

            - Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

            - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje, się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo budowlane, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

            - Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, z zastrzeżeniem ust. 4, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

            - Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego.  Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie  7 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

§ 15

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach; 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

Kontrasygnata

Skarbnika Gminy:

WYKONAWCA: