Wzór umowy                                                                                                     Załącznik nr 11 do SWIZ

UMOWA Nr …….				(PROJEKT)

o wykonanie robót budowlanych

w dniu …..................... r. w Borku Wlkp. pomiędzy :

Gminą Borek Wlkp., 63-810 Borek Wlkp, ul. Rynek 1, reprezentowaną przez

Marka Rożka          – Burmistrza Borku Wlkp.

przy kontrasygnacie Mirosławy Kozłowskiej – Skarbnika Gminy Borek Wlkp.

zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym ” z jednej strony,

a

……………………………………………………………………………………………………..…………..

nr identyfikacyjny NIP: ……………………………………; nr REGON: …………………………………

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy „ Wykonawcą” z drugiej strony

w rezultacie wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

- Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.  „Wymiana nawierzchni płyty Rynku w Borku Wlkp.” zgodnie ze złożoną ofertą przetargową wykonawcy.

- Szczegółowy zakres robót określają, stanowiące integralną część umowy :

- kosztorysy ofertowe;

- projekt budowlany;

- szczegółowe specyfikacje techniczne;

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w tym zakresie, w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) normami technicznymi, standardami i zasadami sztuki budowlanej oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie.

- Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 2.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie

    - Etap 1A i 1B (bez nasadzeń) do dnia 20.12.2020r.

    - Etap 1B nasadzenia i 2 do 30.06.2021r.

- Zamawiający przekaże plac budowy w terminie 7 roboczych dni od dnia podpisania umowy.

- W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy:

    - Szczegółowe specyfikacje techniczne

    - Projekt budowlany

    - Specyfikacje techniczne

- Od dnia przejęcia terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy lub też inną działalnością Wykonawcy, spowodowane z jego winy oraz winy podwykonawcy.

§ 3.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z niniejszej umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

    - protokolarne przekazanie palcu (terenu) budowy

    - pełnienie nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy;

    - dokonanie odbioru końcowego robót.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z niniejszej umowy do obowiązków Wykonawcy 
należy:

    - realizacja przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi;

    - zapewnienie kierownika budowy w branży drogowej

    - informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych , ulegających zakryciu  oraz terminach ich odbioru

    - zabezpieczenia pod względem bhp wszystkich miejsc wykonywania robót oraz miejsc składowania materiałów;

    - zabezpieczenie terenu, utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu uporządkowanie terenu budowy, w tym usunięcie wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza;

    - zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegającego do terenu budowy;

    - Zgłaszanie na bieżąco Zamawiającemu wszelkich problemów i innych okoliczności wynikłych w związku z realizacją przedmiotu umowy. opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i przedłożenie go Zamawiającemu w dniu przekazania terenu budowy lub najpóźniej w dniu rozpoczęciu robót;

    - Dokonanie zgłoszenia wykonywanych robót do gestorów sieci przebiegających w granicach inwestycji

    - Zawiadomienie wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych

    - Niezwłoczne zawiadomienie konserwatora zabytków o wystąpieniu faktów i okoliczności mogących doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku

    - Przedstawienie planu zabezpieczenia istniejącej zieleni- w terminie 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na umowę o pracę …........... osób realizujących przedmiot umowy wymienionych w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót na podstawie przepisów ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy i wykonujące czynności w zakresie robót budowlanych. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców.

- Wykonawca korzystający przy realizacji zamówienia z podwykonawców lub dalszych podwykonawców zobowiązany jest zawrzeć w umowie z danym podwykonawcą zapisy zobowiązujące podwykonawcę do zatrudniania przy wykonywaniu robót osób na podstawie umowy o pracę.

- Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy, zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób realizujących zamówienia, wraz z ich wykazem. W przypadku zmiany zatrudnionych osób Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt zamawiającemu przedstawiając stosowny wykaz.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót, czy osoby wykonujące czynności na budowie są osobami przedstawionymi przez wykonawcę w wykazie osób. Osoby te są zobowiązane do wylegitymowania się przed Zamawiającym czy są osobami zatrudnionymi przez wykonawcę lub podwykonawcę. W innym przypadku zamawiający może zakazać przebywania na terenie budowy tych osób, a Wykonawcy nałożyć kary umowne za zatrudnianie osób nieupoważnionych, w wysokości o których mowa w § 13 ust.1 pkt 9 niniejszej umowy.

§ 4 .

- Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowany zakres robót, uwzględniające wszystkie składniki określone w niniejszej umowie, ustalone zostało na kwotę brutto ……………………… zł   ( z podatkiem VAT),( słownie:……………………………….. ) , w tym podatek VAT 23% …………zł (słownie:.................................), kwota netto wynosi ……………………zł słownie:….………………. ).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu 
w przedmiarach robót, które były załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zostało wyliczone w oparciu o kosztorysy ofertowe, sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i jest niezbędne do kompletnego wykonania całości zadania i przekazania do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Ostateczne rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym sporządzonym w oparciu o rzeczywiste obmiary robót po ich wykonaniu i potwierdzeniu ich wykonania oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Nie przewiduje się wzrostu cen jednostkowych, jak również zmiany składników cenotwórczych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

- Koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, wszelkie koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz wszelkie tego typu roboty towarzyszące, niezbędne do prawidłowego zrealizowania inwestycji obciążają wykonawcę.

§ 5.

- Wynagrodzenie  Wykonawcy za zrealizowany zakres robót, o którym mowa w § 4 ust. 1, rozliczane będzie na podstawie faktur  wystawionych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w załączonym do faktury zestawieniu wartości i ilości wykonanych robót i protokołu odbioru robót.

- Rozliczenie odbywać się będzie w okresach nie krótszych niż miesięczne, jednak na podstawie zaproponowanego przed podpisaniem harmonogramu rzeczowo – finansowego, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Wykonawca wystawi faktury częściowe na ustaloną kwotę w oparciu o dołączone do faktury zestawienie  ilości i wartości wykonanych robót i protokół częściowego odbioru robót, potwierdzony przez kierownika robót, zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę na podstawie protokołu końcowego robót, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót, sporządzonych przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

- Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiającego.

§ 6.

- Zapłata należności Wykonawcy płatne będą przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy.

- Wykonawca wystawi fakturę na Gmina Borek Wielkopolski, ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.

- Faktura zostanie zapłacona w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę oraz kopiami dokumentów świadczących o dokonaniu zapłaty.

- Zamawiający dokona potrącenia z należności Wykonawcy w wysokości odpowiadającej 
sumie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców, w odniesieniu do których Wykonawca nie przedłożył dokumentów świadczących o dokonaniu zapłaty. Zobowiązania te ureguluje Zamawiający przez przekazanie ich bezpośrednio na rachunek podwykonawców.

§ 7.

- Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać dokonywania takich zmian ich ilości, jakie będą niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:

1) 	zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym;

2)	pominąć jakieś roboty;

3)	wykonać roboty nieprzewidziane;

4) 	wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przestawionych w SST lub opisach przedmiotu zamówienia.

- Wprowadzone zmiany przez zamawiającego nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych zmian stanowią podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 2 pkt 2 umowy.

- Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót  bez pisemnego polecenia Zamawiającego.

- Wykonanie innych robót niż wymienione w kosztorysie ofertowym lub zmiana ilości robót w stosunku do kosztorysu ofertowego wymaga sporządzenia przez Wykonawcę protokołu konieczności, zawierający dokładny opis robót, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie wartości robót w oparciu o zasady określone w § 18 ust. 2 pkt 2 umowy.

- Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót wyłącznie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności i zawarciu aneksu do umowy. Protokół konieczności musi być podpisany przez kierownika robót.

- W przypadku gdy Wykonawca wykona roboty bez zgody Zamawiającego, nie otrzyma za nie wynagrodzenia.

§ 8.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz organizację na terenie budowy.

- Od dnia przejęcia terenu robót Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ochronę mienia osób trzecich w związku z wykonywanymi robotami objętymi umową w obrębie terenu ich wykonywania, a także za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającego i osobom trzecim - od dnia przekazania placu budowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc robót, które winno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w oparciu o opracowany na koszty Wykonawcy projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzonych prac.

- Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia w sposób nie stwarzający przeszkód w ruchu.

§ 9.

          - Przedstawicielami stron na budowie będą:

    - ze strony Zamawiającego

…..........................    – w sprawach związanych z realizacją zamówienia.,

    - ze strony Wykonawcy - ……………….posiadający uprawnienia budowlane ………………………

          - Osoby wymienione w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

          - Istnieje możliwość zmiany przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w ust.1 pod warunkiem, że nowa powołana osoba spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

          - Wykonawca musi przedłożyć na piśmie Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa powyżej nie później niż 7 dni przed planową zmianą. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana musi być odnotowana wpisem w dzienniku budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 10.

  - Strony zgodnie ustalają, że przedmiot umowy o którym mowa w § 1 niniejszej umowy zostanie wykonany przez:

    - Podwykonawca ……………………wykona następujący zakres robót ……………………………..

    - Pozostałe roboty ………………………..,Wykonawca wykona siłami własnymi.

  - Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy (lub jej zmiany) z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą - celem jej akceptacji. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy ma prawo do przedłożonego projektu zgłosić uwagi lub sprzeciw. Nie zgłoszenie uwag lub sprzeciwu w terminie 7 dni oznacza, że Zamawiający nie ma uwag do przedłożonego projektu umowy (lub jej zmiany).

  - Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, a także ich zmiany, których przedmiotem są dostawy lub usługi związane z przedmiotem zamówienia, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy (wynagrodzenia, o którym mowa § 4 ust. 1 umowy). Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy zadań.

  - Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym pisemnie Wykonawcę, wzywa do doprowadzenia zmiany umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

  - Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wszystkie działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje.

§ 11.

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

- Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania ciąży na Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w trakcie zgłoszenia gotowości do odbioru, dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu  umowy:

- dziennik budowy

- kosztorysy powykonawcze

- protokoły badań i sprawdzeń,

- certyfikaty i atesty techniczne na dostarczone i wbudowane materiały,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do zasobów właściwego ośrodka

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia dokonane w trakcie odbioru robót, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze.

- Protokół odbioru sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru końcowego.

- Jeżeli w toku czynności powołana komisja stwierdzi, że przedmiot umowy nie nadaje się do odbioru ostatecznego z powodu trwających robót lub ich niezakończenia zgodnie z umową wówczas Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy z winy wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, to wykonawca usunie te wady w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego na ich usunięcie. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.
Wówczas terminem odbioru robót będzie termin usunięci określony w protokole usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może :

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych § 13 niniejszej umowy oraz domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia,

  - w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia co zostanie potwierdzone protokolarnie i wyznaczy termin na jej usunięcie.

- Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku, gdy Wykonawca w okresie rękojmi nie usunie wad powstałych w przedmiocie umowy mimo uprzedniego wezwania, Zamawiający naprawi je na swój koszt obciążając kosztami wykonawcę.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad przy odbiorze ostatecznym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 15 niniejszej umowy.

§ 12.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ……. miesięcy.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym reklamacji, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 10 dni po ich zgłoszeniu. W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wady, Zamawiający może zlecić naprawę innej firmie i dochodzić poniesionych kosztów od Wykonawcy.

§ 13.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto,

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub odbiorze przed upływem rękojmi, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia, 
liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, zgodnie z zapisami § 11 na usunięcie wad,

    - jeżeli roboty objęte przedmiotem umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca              lub Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego, karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 4 ust.1 umowy.

    - za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego § 4 ust.1 umowy;

    - w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego § 4 ust.1 umowy;

    - w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za z godność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego § 4 ust.1 umowy;

    - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego § 4 ust.1 umowy;

    - za nieprzedłużenie i nieterminowe przedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o której mowa w § 3 w wysokości 3000 zł, za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 5 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych - do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14.

- Materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania winny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 28 września 2016 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 266) oraz wymaganiom określonym w specyfikacjach technicznych.

- Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest do wykonywania pomiarów i badań materiałów zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w projekcie budowlano – wykonawczym oraz specyfikacjach technicznych.

- Jeżeli w rezultacie wykonanych badań, zastosowane materiały okażą się niezgodne z wymogami, to Zamawiający może żądać badań dodatkowych na koszt Wykonawcy.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 15.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności obejmującej przedmiot zamówienia przez cały czas obowiązywania umowy na kwotę nie mniejszą niż 
500 000,00.

- Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności obejmującej przedmiot zamówienia przez cały czas obowiązywania umowy.

- Wykonawca przedłoży i przekaże Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania umowy kopie dokumentów ubezpieczeniowych, potwierdzone za zgodność (umowa ubezpieczeniowa OC polisa lub inny dokument ubezpieczenia ).

- Jeżeli termin, na który została zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, kończy się w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca winien przedłożyć polisę (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedłużoną co najmniej do terminu zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 16.

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto), o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, tj. kwotę ……………… zł (słownie: ……………………………).

- W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w  formie ……………….. .

- Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone w terminach i wysokościach podanych poniżej:

    - 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót i zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad przy odbiorze ostatecznym;

    - 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi lub po potwierdzeniu usunięcia wad, które wystąpiły w okresie rękojmi.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy której mowa w ust. 3 pkt 1, jeżeli Wykonawca nie usunie w terminie wad stwierdzonych w trakcie realizacji odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad.

- Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art.148 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

§ 17.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w wypadku gdy:

    - czynności objęte umową wykonuje bez zgody Zamawiającego inny podmiot niż wskazany 
w ofercie Wykonawcy;

    - Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy 
w sposób niezgodny z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi i wskazaniami Zamawiającego;

    - zostanie zajęty majątek Wykonawcy, ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy,

    - wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

  - Wykonawcy przysługuje odstąpienie od umowy w wypadku gdy:

    - Zamawiający odmawia bez podania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub podpisania protokołu odbioru;

    - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych wobec Wykonawcy;

    - Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty faktur mimo wezwania do zapłaty.

  - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

    - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót;

    - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie opowiada;

    - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

    - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

    - Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone.

  - Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy, za które Wykonawca nie odpowiada:

    - dokonania protokolarnego odbioru robót przerwanych, wg stanu na dzień odstąpienia;

    - zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

    - przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy.

§ 18.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian:

    - zmiana terminu wykonania robót określony w umowie może ulec wydłużeniu w przypadku:

      - wystąpienia tzw. sił wyższych (huragan, powódź, trzęsienie ), niekorzystne warunki atmosferyczne - zbyt niskie temperatury powietrza, w których roboty objęte przedmiotem zamówienia nie mogą być wykonywane, uporczywe opady, uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby trzecie nie związane z wykonawcą itp.) zupełnie niezależnych od wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie robót w ustalonym w umowie terminie.  Wówczas termin realizacji umowy na wniosek wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas trwania tych okoliczności, niezbędny do dokończenia realizacji zamówienia

      - wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie jest niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego co wpłynie na przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Wówczas termin realizacji umowy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych. Warunkiem udzielenia zamówienia jest sporządzenie protokołu konieczności,

      - konieczność wykonania robót zamiennych lub innych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie stanie się konieczne, czego nie można było wcześniej przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności; wówczas termin realizacji umowy na wniosek wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania tych robót, warunkującego dalsze prowadzenie robót na zadaniu podstawowym;

    - zmiana zakresu robót ustalonego na podstawie wybranej oferty wynagrodzenia może nastąpić w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót, które były podstawą obliczenia ceny oferty; wówczas określone w umowie wynagrodzenie kosztorysowe zostanie proporcjonalnie zmienione (zmniejszone lub zwiększone) przy zachowaniu cen jednostkowych i składników cenotwórczych przedstawionych w kosztorysie ofertowym wykonawcy;

    - zmiana wynagrodzenia określonego w umowie może nastąpić w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).

    - zmiana w zakresie podwykonawców lub dalszych podwykonawców - jeżeli Wykonawca przewidział powierzenie części zamówienia do wykonania podwykonawcom, może dotyczyć :

      - zmiany podwykonawców i powierzenia części zamówienia nowym podwykonawcom,

      - rezygnacji z udziału podwykonawców na etapie realizacji zamówienia,

    - zmiana osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia zarówno po stronie wykonawcy jak 
i zamawiającego.

    - rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

- Zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy dopuszczalna jest jedynie w okolicznościach wymienionych w ust. 2 oraz w przepisach art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 19.

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej (aneksem).

- W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

- Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY : 			 	 	WYKONAWCA :

KONTRASYGNATA

SKARBNIKA GMINY: