Zał Nr 2 do zapytania ofertowego

UMOWA NR PFZ.3226.1……2022

zawarta w dniu………. 2022 r. w Borku Wielkopolskim pomiędzy:

Gminą Borek Wlkp. z siedzibą ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.

reprezentowaną przez:

Burmistrza Borku Wlkp. – Marka Rożka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Borek Wlkp. - Moniki Hornickiej

zwanym w dalszej części "Zamawiającym"

a

……………….z siedzibą………………….., NIP: …………………..

reprezentowaną przez:

………………………. – właściciela

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1.

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania „Modernizacja skateparku w Borku Wlkp.” (zakup, dostarczenie i zamontowanie, zgodnie ze złożoną ofertą):

- ………………………..

- ……………………….

- ……………………….

- ………………………..

§ 2.

1. Dostarczenie oraz zamontowanie wymienionych w § 1 urządzeń nastąpi do dnia 28 lipca 2022 r.

2. Wymienione w § 1 wyroby zostaną dostarczone i zamontowane na wskazane przez Zamawiającego miejsce przy ul. Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.

3. Osoby odpowiedzialne za bieżące kontakty z Zamawiającym: Jolanta Majchrzak – inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych nr tel. 65 571-61-20 wew.18 Marta Kanafa – inspektor ds inwestycji, nr tel. 65 571-61-20 wew.34.

§ 3.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ……………  PLN brutto (słownie:...................... złotych). Wynagrodzenie to obejmuje zakup, dostawę i montaż urządzeń.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu i przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu umowy oraz na podstawie protokołu odbioru zatwierdzonego przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru gwarancje i certyfikaty.

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni
od otrzymania faktury. Faktura powinna być adresowana na: Gmina Borek Wlkp., ul. Rynek, 63-810 Borek Wlkp.  NIP: 696-175-03-66. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy na konto: ............................................................ Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem rachunku płatności, który wskaże na fakturze oraz służy on na cele prowadzonej działalności gospodarczej. W sytuacji niezgodności podanego na fakturze nr rachunku bankowego z białą listą podatników VAT, termin płatności wydłuży się do momentu pojawienia się na w/w liście wskazanego na fakturze nr rachunku bankowego. Płatność wynikająca z umowy zostanie rozliczona za pośrednictwem metody podzielnej płatności (split payment).

5. Kwota wynagrodzenia nie może być wyższa niż kwota ustalona w ust 1.

6. 0późnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

§ 4.

1. Wykonawca udziela …….. miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy.

§ 5.

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe
lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

2. Kary będą naliczane w następujących wypadkach w wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

a) zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia

umownego za każdy dzień zwłoki,

b) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
               w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust 1 umowy.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3

ust 1 umowy.

§ 6

1. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy przez Wykonawcę Zamawiający może rozwiązać  umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.

2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeśli Zamawiajacy przez czas dłuższy niż 7 dni nie wykonuje, mimo wyznaczenia dodatkowego terminu, swoich zobowiązań wynikających
z umowy, uniemożliwiając przez to wykonanie przedmiotu umowy.

3. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili jej zawarcia. Zamawiający może odstąpić od Umowy
w terminie tygodnia  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takich okolicznościach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części Umowy.

§ 7

1. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. Zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.

…………………………………   			             .........……………………

##### ZAMAWIAJĄCY					     WYKONAWCA

………………………

Kontrasygnata

Skarbnika Gminy